## Slide 1
一个项目的商业价值只有在它被成功地发布并运行时才能体现出来。
项目会解决什么问题
为谁解决问题
为什么它会解决问题
以及怎样才能拿到客户的报酬
重视商业价值，提供渐进的价值

## Slide 2
两个方面保证客户的利益：
我们提供的新版本对用户真的有价值
和客户商讨一个最优的新版本的发布频率
在MSF团队模型中，“用户体验”这个角色代表了用户的利益，保证产品能真正易于使用；“产品管理”这个角色代表了客户的利益，保证了我们的产品能为顾客提供商业价值。

## Slide 3
保持敏捷，预期和适应变化
导致软件变化的原因
内部原因
外部原因
重视项目需求的生存期
根据客户的反馈及时修改

## Slide 4: 投资质量
投资是长期的
人的成长、团队的成熟都需要时间，不可能短期内立竿见影。那些“短平
快”的东西，叫投机，不叫投资。
投资要讲时机
对于某项技术的培训，最好的做法是在即将需要的时候进行培训，太超
前或滞后都不灵。
投资要讲效率
在做快速原型的过程中，有些部分可以做得粗糙一点。

## Slide 5
分享经验
为什么要坚持总结和分享？是为了——让团队成员
从别人的成果和失败的例子中学到东西帮助新项目重复以往
成功的做法培育团队总结的习惯和“批评与自我批评”的文化MSF
在每一个里程碑结束时都要做一个“里程碑回顾”，这个回顾不必等到整个
项目结束才做。这样做的好处是，大家对最近的成败都记忆犹新，能提供比较准确
和全面的反馈；如果发现了错误，可以马上研究解决办法，在下一个里程碑中通过实践来验证。
另外，一些好的做法可以及时得到总结和推广在项目
结束时，MSF推荐请团队以外的专家来主持召开“事后诸葛亮”
会，这样的专家会比较系统地总结团队的成功经验和失败教训，同时
也客观评价团队的一些特性和团队的开发过程管理，这样能促使团队成员以
客观、向前看、解决问题的心态来参加“事后诸葛亮”会，避免主观臆断或相互指责
把经验总结出来